# 附件

2021年度南京市农村水利

与水土保持工作意见

2021年是“十四五”规划开局之年，也是开启水利现代化新征程、推动水利高质量发展的关键之年。为深入贯彻习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，认真落实乡村振兴战略，努力实现“十四五”农村水利与水土保持工作开好局、起好步，现就 2021 年度全市农村水利与水土保持工作提出如下意见。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行新发展理念，紧扣乡村振兴战略和“强富美高” 新南京建设大局总要求，高起点规划、高标准建设、高水平管理，努力建设可靠的农村水工程，努力建设可享的农村水环境，努力建设可感的农村水文化，加快构建与农业农村现代化相适应的现代化农村水利和水土保持体系，推动南京农村水利与水土保持工作再上新台阶。

二、工作目标

2021年度，计划完成高淳区农村水系连通试点县建设任务，推进淳东1座大型灌区现代化改造及4 座中型灌区节水配套改造，开展7座农村重点泵站、10座农村重点塘坝综合治理、5条农村翻水线更新改造工程；积极推进江宁区国家级水保科技园创建工作，实施3条国家水土保持重点工程项目，综合治理水土流失面积 43平方公里，完成7个省级生态清洁小流域申报，加大水土保持监管力度，有效减少人为水土流失；实施5区10个行政村“百村千塘”建设，疏浚农村河道土方1247万方，完成 36条省级农村生态河道建设,农村生态河道覆盖率稳步提高，农业水价综合改革和镇街水务站改革持续深化。

三、重点任务

（一）贯彻落实《江苏省农村水利条例》。抓紧部署《条例》宣传贯彻工作，切实担负好《条例》赋予的职责。要以《条例》的颁布实施为契机，积极争取本级党委、政府以及有关部门对农村水利的重视和支持，确保《条例》各项要求落到实处。要会同相关部门加强行政执法工作力度， 切实做到有法必依、执法必严、违法必究。

（二）加快推进美丽灌区建设。加快实施高淳区淳东1个大型灌区现代化改造以及六合区龙袍圩、新集、溧水区湫湖、浦口区石桥4个中型灌区节水配套改造，着力完善灌区水利基础设施网络，扎实开展灌区标准化、规范化、信息化建设，治理和修复灌区生态环境，努力打造 “节水高效、设施完善、管理科学、生态良好”的美丽灌区样板。

（三）全面开展农村河道生态治理。全面完成高淳区农村水系连通试点县建设任务。进一步完善轮浚机制， 加快实施县乡河道疏浚整治工程建设，实施5区10个行政村“百村千塘”建设，完成疏浚土方1247万方。依据《“十四五”农村生态河道建设规划》，建成省级农村生态河道36条。抓紧完成农村河道划界，强化农村河道管护，巩固治理成效。

（四）着力打造生态清洁小流域。积极推进江宁区国家级水保科技园创建工作，实施江宁区、六合区3个国家水土保持重点工程项目，全年治理水土流失面积43平方公里。积极整合各渠道项目和资源，因地制宜打造生态清洁小流域， 建成7个省级生态清洁小流域。

（五）继续加快骨干灌排工程建设。要强化农村水利项目前期工作，细排实施方案，做好安全生产的基础上，进一步加快农村水利骨干灌排工程的建设，年底前全面完成7座农村重点泵站更新改造、10座农村重点塘坝综合治理、5条农村翻水线更新改造项目建设。

（六）建立健全工程长效管护机制。加快推进农村水利公共基础设施管护体制改革，制定完善农村水利各项管护制度、标准和规范，推动建立工程建设与管护机制同步落实制度，积极推行“五位一体”综合管护模式。巩固镇街水务站改革成果，持续加强能力建设，充分发挥好乡镇水务站在农村水利工程长效管护工作中的基础性作用。

（七）巩固深化农业水价综合改革成果。组织开展农业水价综合改革工作“回头看”，把“计量、计费”放在突出位置。积极推进一般中型灌区供水成本测算，有序开展大型和重点中型灌区成本监审，确保农业水价达到运行维护成本。大力培育和扶持农民用水合作组织建设，确保其规范化良性运行，真正发挥作用。

（八）继续加大水土保持监管力度。建立健全水土保持考核工作协调机制，逐级开展生产建设项目水土保持监管履职督查，认真落实水土保持“三同时”  制度，进一步规范生产建设项目水土保持方案审查审批，加快构建信用监管体系，严格开展水土保持监督执法，规范开展水土保持设施验收管理。

四、保障措施

（一）强化组织领导。要把农村水利和水土保持工作摆上重要议事日程，进一步明确工作责任，增强服务意识，强化政策指导，把年度建设及改革任务落实、落细。认真落实安全生产责任，加强农村水利和水土保持安全生产管理，确保工程质量和安全。

（二）加大资金投入。要积极争取财政不断加大投入力度，用好用足农村水利工程建设和管理等各项扶持政策，确保各级财政对农村水利和水土保持的稳定投入。调动受益主体积极性，鼓励和吸引社会资本参与农村水利和水土保持工程建设和运营。

（三）加快建设进度。提前谋划农村水利和水土保持项目前期工作，确保设计深度，避免因设计变更影响工程进度。统筹做好疫情防控和工程建设管理工作，细排实施方案，倒排工程工期，强化节点控制，确保按时完成建设任务。

（四）坚持科技创新。组织开展小型灌区现状调查，完成中型灌区及农村河道上图入库，依托物联网、大数据、人工智能等现代信息技术，积极推进农村水利信息化建设，加快建立先进实用的农村水利智慧管理体系。

（六）严格监督考核。持续加强对重点项目的监督检查、工程建设领域突出问题专项治理和建设管理稽察工作，加大项目实施总结评估和绩效考核力度，注重把检查结果转化为规章制度和政策措施，强化源头治理和事先防范。

（七）抓好党风廉政建设。严格落实八项规定等党风廉政建设有关要求，积极倡导践行“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水务精神。完善廉政风险防控体系，常态化开展检查督查，加强水务站人员教育和管理，预防基层腐败。

（八）加强舆论宣传。做好《江苏省农村水利条例》贯彻学习，积极打造示范工程及改革典型，推动全市农村水利和水土保持创新发展。及时总结和推广农村水利建设改革过程中积累的好做法、好经验，持续做好政策解读和新闻宣传。

附件：南京市2021年度农村水利与水土保持计划任务表

| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南京市2021年度农村水利与水土保持计划任务表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 区别 | 大中型灌区建设（个） |  | 重点泵站 更新改造（座） | 重点塘坝 综合治理（座） | 翻水线 更新改造 （项） | 新增有效 灌溉面积 （万亩） | 新增旱涝 保收田面积 （万亩） | 新增节水 灌溉面积 （万亩） | 建设生态河道（条） | 百村千塘建设 （个） | 疏浚农村河道 （万方） | 小流域综合治理 （条） | 治理水土 流失面积 （平方公里） |
|  | 大型灌区 | 中型灌区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 江北新区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 高淳区 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 19 | 1 | 520 | 0 | 0 |
| 溧水区 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 |
| 江宁区 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.45 | 0.045 | 5 | 3 | 266 | 2 | 23 |
| 浦口区 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.045 | 2 | 1 | 75 | 0 | 0 |
| 六合区 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0.56 | 4 | 4 | 303 | 1 | 20 |
| 南京合计 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 36 | 10 | 1247 | 3 | 43 |