2023年度自来水管网建设绩效评价报告

根据《关于开展2023年度市级水务专项资金绩效自评价工作的通知》（宁水财[2024]151号）文件精神，现就自来水管网建设开展了专项资金绩效自评。根据《关于下达2023年水务建设项目第四批补助资金的通知》（宁财农[2023]166号）、《关于下达2023年水务建设项目第六批补助资金的通知》（宁财农[2023]286号）文件要求，2023年度南京水务集团共收到市财政局下达自来水管网建设补助资金10000万元。根据专项资金使用要求，已全部用于新建供水管线及老旧供水管线改造项目，相关绩效目标实现情况自评如下：

- 项目概况

- 项目基本情况

- 项目背景及目的

（1）根据南京市人民政府办公厅文件宁政发〔2023〕001号文《市政府关于批转城乡建设委员会2023年南京市城乡建设计划的通知》文件精神，坚持将群众安居乐业和城市平稳运行放在首位，强化自来水等公共服务承载保供水平，增强城市基础设施安全运行能力。

（2）根据南京市人民政府办公厅文件宁政传〔2023〕16号文《市政府办公厅关于印发老旧供水管道改造实施方案的通知》，进一步提升我市供水管道的安全性和可靠性，消除老旧管道安全隐患，切实降低管道漏损率和爆管事故发生率，保障居民用水和城市运行安全。

2.立项依据

（1）《市政府关于批转市城乡建设委员会2023年南京市城乡建设计划的通知》（宁政发〔2023〕1号）；

（2）《关于《关于报批2023供水管线工程建设计划》的批复》（宁水供〔2023〕131号）；

（3）《市政府办公厅关于印发老旧供水管道改造实施方案的通知》（宁政传〔2023〕16号）；

3.主要内容

自来水管网建设补助资金主要用于新建供水管线及老旧供水管线改造项目。2023年，南京水务集团主要实施八卦洲和悦路（盾构井北侧-八卦洲水厂）、龙王山大道（麟岗大道-城市三环）、和燕路（观音门街-联珠村路）、九乡河东路（纬地路-仙林大道）等新建供水管线工程；卫巷（进香河路-丹凤街）、罗汉巷（中山东路-南理工北门）、石头城路（草场门大街南段）、水西门大街（茶花巷-莫愁路）等老旧供水管线改造工程。

（二）项目资金情况（预算、来源、使用情况）

根据《南京水务集团有限公司资金管理办法》中关于“专项资金管理”规定：南京水务集团公司根据资金来源与性质分别与市财政局、市水务局、市住建委等主管部门建立有效沟通机制，及时足额争取各类专项资金。严格做到财政专项资金专款专用，不擅自改变资金用途或用于非政府指定性项目支出。

2023年度新建和改造供水管线项目累计完成63.1公里，投资约3.7亿。其中，南京水务集团收到市财政局下达自来水管网建设补助资金10000万元，均用于项目支出。

（三）绩效目标

1.总目标

“十四五”期间，南京水务集团按照城市经济与社会发展计划、城市总体规划等要求，以满足群众对美好生活的向往为根本，科学推进城市供水管线建设，合理安排供水管线空间布局，进一步扩大供水管网覆盖范围，满足新增人口用水需求，以适应城镇化发展要求。同时针对灰口铸铁管、水泥管等管材较差管道，有序、分批进行改造，保障供水安全，提升供水水质。

2.年度目标

2023年度计划完成新建改造供水管网37公里以上，投资约2.7亿元。项目立项依据充分，程序规范；绩效目标合理，指标明确；预算编制科学，资金分配合理；项目预算执行率100%，使用合规；各项管理制度健全并执行有效，项目验收合格率100%，并按照计划工期完工。

- 评价结论

（一）评价对象

本次绩效评价，主要针对项目实施建设方为南京水务集团有限公司的新建和改造供水管线工程。

（二）评价范围

八卦洲和悦路（盾构井北侧-八卦洲水厂）、龙王山大道（麟岗大道-城市三环）、和燕路（观音门街-联珠村路）、九乡河东路（纬地路-仙林大道）等新建供水管线工程；卫巷（进香河路-丹凤街）、罗汉巷（中山东路-南理工北门）、石头城路（草场门大街南段）、水西门大街（茶花巷-莫愁路）等老旧供水管线改造工程。

（三）评价结论

1.项目组织与管理分析

2023年度自来水管网建设补助资金项目立项规范，组织管理较为完备，年度工作任务基本完成，取得了比较明显的经济效益、社会效益和生态效益。

南京水务集团作为项目建设方，负责新建供水管线相关规划、方案设计，分析片区供水现状及存在问题，讨论工程建设必要性，进而完成立项申请、报规报建；负责老旧供水管线梳理、排查，收集管线、用户等基础资料，配合小区、道路出新分批编制改造计划；按照建设程序实施供水管线新建改造工程；负责落实建设资金自筹部分的筹集。项目实施过程中也存在不足，如部分项目未能及时归档，归档资料存在欠缺。

2.项目资金使用分析

按照《南京水务集团有限公司资金管理办法》，严格做到财政专项资金专款专用，不擅自改变资金用途或用于非政府指定性项目支出。2023年度，南京水务集团共收到市财政局下达资金10000万元，均用于新建供水管线和老旧供水管线改造项目实施。

（四）评价结果(得分情况)

根据《市级专项资金绩效评价指标体系》的考核标准，经过我集团对各项目逐条分析、客观评价，自评分为99.25分，绩效等级为“优秀”（评分情况详见附件）。

三、项目成效

2023全年累计完成新建改造供水管线63.1公里，投资约3.7亿元，超额完成城乡建设计划目标。项目预算使用合规，各项管理制度健全并执行有效，预算执行率100%；项目按照进度计划完成，验收合格率100%，工程质保期内，供水管网运行安全稳定，未发生渗漏、爆管事件；项目出水水质均达标，全年未发生因工程施工引起的浑水事件。

通过仙林青龙、城北燕子矶等片区新建供水管线工程，确保供水服务范围内建成区域供水管网覆盖率100%，进一步扩大了供水服务范围；通过和燕路-八卦洲过江隧道供水管线建设工程及八卦洲和悦路供水管线建设工程，顺利完成八卦洲水源切换工作，大幅提升八卦洲片区居民品质和安全保障水平，有效推动区域供水安全，完善用水布局，做到供水基础设施先行并适度超前。

结合道路综合整治、小区出新等项目，实施老旧供水管线改造。有效保障了南京主城区供水管网水质、水压，在改善居民生活品质、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力等方面起到积极作用，使得南京城市形象和综合竞争力得到提高，其社会经济效益极其显著。

四、存在的问题及原因

项目档案归档及时性不足。部分项目参建单位对档案收集和管理认识不够到位，工程档案工作不能与工程建设进程实现同步管理，造成部分项目竣工资料未能及时归档。

五、建议

督促南京水务集团加强档案规范管理，进一步做好建设工程项目档案的收集、整理、归档及验收、移交工作，建立真实、完整、准确的档案，有效地保护和利用档案，提高档案信息化水平。督促南京水务集团严格落实档案管理相关规定，限期要求工程参建单位提交工程项目档案，逾期提交将作为考核依据，纳入相关单位年度经营考核指标。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）评价目的

通过本次绩效评价，加强本项目的财政补助资金管理，强化财政支出管理意识，提高财政资金使用效率，发现总结管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高管理水平。根据季度及年度考核，绩效目标基本达到。

（二）评价原则

本次绩效评价遵循的原则：公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。

（三）评价思路

本次评价通过指标设计、数据采集、数据汇总分析、报

告撰写等步骤完成。其中：指标设计从专项资金的支持范围、

年度计划、年度重点任务以及中长期规划等维度出发；采集

具有代表性与广泛性的数据，支撑指标体系的评分，实现客

观科学的评价。

（四）评价方法

本次绩效评价根据财政部《关于财政资金绩效评价管理办法》、省财政厅《江苏省财政专项资金绩效管理办法》、市财政局《南京市级财政预算绩效管理办法》及相关规定。运用文献法、社会调查法、因素分析法、比较法等方法，社会调查法主要通过访谈等形式实现，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。本次评价坚持定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、公开公正、问题导向、绩效相关的评价原则。

（五）评价组织实施

本次绩效评价通过前期准备、组织实施、综合评价三个

阶段实施具体的评价工作。

1.前期准备阶段

成立绩效评价小组，进入项目实施单位，开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时，搜集有关文件资料，结合项目的实际情况，研发设计了绩效评价指标体系与基础报表体系，为后期的数据获取、现场核查做了充分的准备。

2.组织实施阶段

对项目情况进行核查，核查内容包括绩效评价基础表数据的收集核对、项目资金使用情况、项目组织管理情况、绩效目标完成情况、项目投入产出社会效益等方面的内容。

3.综合评价阶段

整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的绩效评价指标体系、评价标准和评分规则，采集和确认评价基础数据，从决策、过程、产出、效益这四个方面进行综合评价和量化打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

| 市级专项资金绩效评价指标体系自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 |  |  | 指标解释 | 指标值 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  |  |
| 决策（12分） | 项目立项 | 立项依据充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况 | 充分、有依据 | 2 | 项目与项目主管部门的职责密切相关，项目立项有充分的政策依据、可行性依据、实证依据等，得2分；项目与项目主管部门的职责密切相关，但项目立项缺少充分的政策依据、可行性依据、实证依据，得1分； | 2 |
|  |  | 立项程序规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 规范 | 2 | 项目申请、设立等过程符合相关立项规范得2分，否则每发现一处不符合规范扣减20%权重分，扣完为止。 | 2 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 充分、合理 | 2 | 项目按照要求设立绩效目标，绩效目标设立依据充分，符合客观实际得权重分；否则每发现一处不符合规范扣减20%权重分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 明确 | 2 | 绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量得权重分，每发现一处不符合要求扣减相应20%权重分，扣完为止。 | 2 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 科学、合理 | 2 | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应得权重分，每发现一处不符合要求扣减相应20%权重分，扣完为止。 | 2 |
|  |  | 资金分配合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 合理 | 2 | 项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应得权重分，每发现一处不符合要求扣减相应20%权重分，扣完为止。 | 2 |
| 过程（22分） | 资金管理 | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 100% | 5 | 预算执行率达100%得权重分，否则资金到位率每降低1%扣5%权重分。 | 5 |
|  |  | 资金到位及时性 | 考量资金拨付情况 | 及时 | 5 | 按规定时间拨付得满分，每出现一次未按规定拨付的情况扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 组织实施 | 财务管理制度健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 健全 | 3 | 1.是否建立适用于本项目的资金、财务管理制度办法；2、办法或制度是否符合相关财务会计制度的规定；3、是否建立该项资金的跟踪审计制度。三项均符合要求得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 组织机构健全性 | 考量项目的组织机制建设情况 | 健全、明确 | 3 | 1、是否设置组织管理机构；2、是否明确管理权限，合理确定权责；3、是否建立信息沟通渠道。三项均符合要求得满分，缺失一项扣1分，扣完为止。 | 3 |
|  |  | 管理制度健全性 | 考量项目管理制度的建立健全情况 | 健全 | 3 | 1、是否建立适用于本项目的项目管理办法；2、办法或制度是都明确项目管理职责、申报要求、资金分配标准、资金拨付流程等。两项均符合要求的得满分，每缺失一项扣除权重分1/2,扣完为止。 | 3 |
|  |  | 项目档案管理规范性 | 考量项目档案管理情况 | 规范 | 3 | 从项目档案的归档的及时性、完整性两方面进行定性评价，评级为“规范”的得权重分的100%，评级为“较规范”的得权重分的75%，评级为“不规范”的不得分。 | 2.25 |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目目标（完成供水管网新建改造37公里）的实现程度。 | 100% | 10 | 根据产出数量/计划数量（完成供水管网新建改造37公里）计算得出，达100%不扣分，否则每降低1%扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 100% | 10 | 实施项目的验收合格率100%不扣分，否则每降低1%扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 完成及时 | 10 | 除不可抗力外，按照计划工期完工不扣分，未按照计划工期完工的每个项目扣0.5分，扣完为止。 | 10 |
| 效果（36分） | 社会效益指标 | 建成区供水管网覆盖率 | 考察供水服务范围内建成区供水管网覆盖率 | 100% | 6 | 供水服务范围内建成区域供水管网覆盖率100%，若全年发生一起因供水管网未覆盖而造成用户缺水事件扣2分，扣完为止。 | 6 |
|  | 经济效益指标 | 年度投资完成率 | 考察年度投资完成情况 | 100% | 6 | 年度投资完成率达100%得满分，每降低1%扣对应权重分的2%，扣完即止。 | 6 |
|  | 环境效益指标 | 出水达标情况 | 考量供水管网新建改造项目出水水质是否达标 | 提升 | 8 | 供水管网新建改造项目出水水质均达标则不扣分，若全年出现水质不达标情况1次并整改到位扣2分，扣完为止；若全年出现水质不达标情况并未及时整改则不得分。 | 8 |
|  | 可持续发展指标 | 项目设施稳定运行情况 | 考量供水管网新建改造后安全稳定运行 | 达标 | 8 | 工程质保期内，供水管网运行安全稳定，未发生渗漏、爆管事件则不扣分。发生一起渗漏、爆管事件扣2分，扣完为止。 | 8 |
|  | 服务对象满意度指标 | 社会公众对项目实施效果的满意程度 | 考量社会公众满意值 | ≥90% | 8 | 满意度≥90%得5分，90＞满意度≥75%，得3分，满意度<75%不得分。 | 8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 99.25 |