2023年度南京市水务设施管理中心整体预算绩效

自评价报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

1、南京市水务设施管理中心成立于2016年1月，为南京市水务局下属公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。

2、南京市水务设施管理中心部门职责

（1）贯彻实施排水行业技术规范、标准；参与起草排水设施管理方面的规范性文件；参与编制全市排水行业专业规划和养护定额的修订。

（2）负责对城区设施养护和管理机构工作进行监督、考核、指导、服务；负责考核、指导郊园区排水设施的管理工作。

（3）牵头城区排水设施防汛及河湖引水；负责排水设施的综合调度、巡防管理与动态监控；负责指导排水设施突发事件的应急处置。

（4）负责督查城区排水设施批后监管工作；配合执法部门开展行政执法工作。

（5）负责对市级污水处理厂开展日常监督检查及服务工作；负责对第三方机构和区属污水处理厂按比例抽查。

（6）参与排水设施验收移交工作；负责市级排水设施城维资金计划编制及实施工作。

（7）承办市水务局交办的其他事项。

3、内设机构及人员情况

南京市水务设施管理中心公益一类全额拨款事业编制27名，编外辅助用工3名。内设5个机构：办公室、运行调度科、排水管理科、污水监督科、河道管理科。领导职数：主任1名，副主任2名；正科长5名，副科长4名。

截至2023年12月31日，单位在职人数25人，退休13人，编外辅助用工3人。

4、资产情况

截至2023年底，本单位账面共有185个固定资产，账面原值为210.04万元，累计折旧为132.34万元，净值为77.69万元，其中车辆为4辆，2辆为应急保障用车，2辆为执法执勤用车。

5、重点工作任务

（1）实施河道占用挖掘行政许可以及城市排水许可的批后监管和督查工作，督促施工现场规范有序，环境整洁，督促六城区排水设施管理部门开展行政许可批后监管并建立台帐。联合执法部门，按季度对大型工地的临时排水进行专项督查，并委托第三方对工地周边管道进行CCTV检测。对重点排水户开展入网检测工作。

（2）完善城市河湖引、补水运行方案，河湖引水自主巡查每月不低于两次。委托第三方对重点景观河道实施水质监测，并按时上报季度评价报告。

对主城六区141条纳入监管的城市河道按月开展无人机巡河督查工作。无人机5G巡河考核直播、河道占挖批后无人机飞行监管、国家卫生城市文明典范城市双创河道应急飞行保障，排水监管信息系统城市河道排口设施量数据校核统计。

对市属养护单位、城区及郊园区按月进行行业考核，委托第三方配合开展行业考核，对主城区范围内未纳入监管体系的排水设施进行抽查监督，按时上报每月考核情况。按考核办法测算上报奖励经费。

（3）督促市级排水设施养护单位按时完成市级大修任务，做好施工现场的文明施工管理工作。

（4）组织实施重点排水户监测项目。

（5）按局下达任务对市级、郊园区、镇街污水处理厂进行监督、考核，按时上报考核情况。委托第三方对主城区8座污水处理厂实施出水水质及污泥含水率检测。确保获批延续使用的市级净水站正常运行。

（6）推进智慧水务二期城市生命线工程内涝场景和供水爆管场景建设，完成感知设备安装、模型优化、应用场景开发工作，提高预警预报能力，不断提升城市内涝处置水平。完成数字孪生试点建设，为城市排水管理工作数字孪生做好先行先试，形成市区两级管理部门合作创新的机制，打造管理新亮点。

（二）部门（单位）收支情况

2023年单位财政预算收入9,660,000元，支出年初预算安排9,660,000元。年度执行中追加249,971,994.54元，当年实际收入259,631,994.54元，实际支出259,591,748.39元，均为财政拨款收入、支出。

（三）部门（单位）绩效目标

2023年度按照年初制定的绩效目标，做好行业管理工作，贯彻落实国家、省、市和主管部门的各项法律法规和规章制度，推进新技术、新材料、新工艺的使用，不断提升城市排水设施的完好率，充分发挥设施的社会效益、环境效益。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全的要求，督促全行业重视安全管理，杜绝责任事故。通过监督、考核、指导、服务，提高排水行业的管理和养护水平。提高城市排水设施综合调度水平，雨水、污水、引水设施协调运行，主城区安全度汛，河道水环境不断提高。做好城市污水处理日常监督检查和服务，深化市场化改革后的监管体系。

2023年度每月对两家市级养护单位以及主城区、郊园区排水行业管理单位考核，全年形成排水行业简报12篇，专项考核简报4篇，考核结果由市水务局向各区政府通报；每月对主城污水厂开展水质、水量检查，审核主城各厂所报运营费用并及时上报水务局；做好三座净水站运行管理工作；做好安全度汛各项工作；推进重点排水户进网水质检测以及开展无人机巡河督查工作等。

二、评价结论

本次评价的对象为市水务设施管理中心部门预算和专项资金的支出情况。评价范围包括中心行使职能的投入和保障、履行职能的产出和效果，所需基本经费和专项经费的预算配置合理性以及使用有效性。

2023年本单位整体支出绩效目标在预算管理方面，预算实际执行率98.37%，无项目经费结转，预算管理制度健全，2023年预算及2022年决算均按时按要求公开，绩效管理覆盖率100%，资金使用管理合规；在资产管理方面，资产管理规范，固定资产利用率100%，无闲置资产，资产管理制度健全；在项目管理方面，项目管理制度执行规范，项目管理制度健全；在人员管理方面，人员管理制度执行有效，人员管理制度健全；节日及重大活动保障率达100%，应急演练工作完成率达100%，按月开展水务设施考核，提高排水设施完好率。评价小组运用评价指标体系及评分标准，对2023年度南京市水务设施管理中心整体绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为98分，自评等级为优秀。

三、部门履职成效

（一）按计划开展重点排水户及排水管网监测项目，全年已安装在线监测液位仪339个，有害气体监测点位12个，数据均全部接入系统；对重点排水户进行化学法监测860个，涵盖主城六区。

（二）主汛期前印发《南京市主城区水务设施综合调度方案》指导主城区排水行业安全、稳定运行。完成城北片区生态补水系统完善工程建设、移交工作，实现了河湖生态补水口流量监控、闸阀远程自控。精准化调控初见成效，生态补水水量较去年节约1100万吨。汛期共启动度汛调度Ⅲ级指令26次，启动Ⅱ级指令33次，Ⅰ级指令10次。除极端强降雨外，主城区内河湖水位均处于可控范围。

（三）按要求累计完成巡河里程893公里：其中常规巡河171公里，覆盖城市河道49条/段，全景外业采集51公里，覆盖城市河道26条/段，河道拼接正摄影像拍摄211公里，覆盖城市河道87条/段；月度河道无人机直播考核完成131公里，覆盖城市河道78条/段，发现问题点59处；无人机开展对内秦淮河截流工程、河西南部闸坝建设项目螺塘河工地等进行移动机巢河道占用挖掘监管抽查，未发现问题；国家卫生城市专项巡查234.72公里，覆盖城市河道56条/段，发现排口等问题点312处；城市河道排口排查设施量校核统计核实排口更新数据3051个，不存在74处、封堵105处，新增345处。

（四）全年对已纳入市政管养的市级、主城区、郊园区和功能板块共开展考核评价共224家/次，共1788个样本点，按季度对主城区范围内大型工地临时排水进行专项联合执法检查4次，形成检查简报4份，并按照排水行业管理全覆盖的要求，对市政管养未覆盖的幕府创新小镇等园区、功能板块进行了模拟考核12次，共132个样本点，形成简报12篇，考核结果报送市局向各区通报，并通过主流媒体进行定期公开通报，进一步增强了考核公信力，并按照排水设施评价办法测算上报奖补经费。

（五）全年主城范围内，市、区两级各养护单位共绞拉干管5610.06千米，疏通支管1415.16千米，清捞雨污水检查井448422座、清捞雨水井295044座、清理出水口4431座、雨污水泵站排水量98480.75万立方米，岸坡清扫4237.50万平方米，河面保洁10628.30万平方米。巡查管道14366条次，河道915 条次，发现各类设施问题6257个，发现安全隐患90处。持续推进主城各区持续推进排水井盖专项整治和排水检查井加装防坠网工作，主城区更换雨污水检查井框盖 3125套、更换雨水井框盖4835套。

（六）工作人员参与河道占挖审批23项，巡查占挖现场194次，督促施工单位对施工加强现场管理，使工地规范有序，环境整洁，有延期、变更占挖现场范围等情况及时与区水务所和市局联系。督促各城区管理部门加强对占挖现场的管理巡视，建立监管台账并上报中心。无人机开展对内秦淮河截流工程、河西南部闸坝建设项目螺塘河工地进行移动机巢河道占用挖掘定点巡查。联合市城市综合行政执法总队，按季度对主城区范围内大型工地临时排水进行专项联合执法检查4次，形成检查简报4份，并委托第三方专业单位对工地周边管道进行CCTV监测，合计道路64条，长度约47公里。对六城区重点排水户的出水水质进行化学法检测860次。截至12月中旬，共检查了临时排水户120处（含月度考核、季度执法检查、专项任务）；正式排水户360户。

（七）按照上级要求，认真做好各类节日、重大活动保障任务。其中为保障“安全生产月”活动、“中秋” “国庆”双节、“南京马拉松”顺利进行，市水务中心共编制、转发行动方案和工作通知3个，发布对外工作联系单6个，开展安全生产培训和应急演练活动2次，进行各类安全专项检查45次，坚决防范遏制各类生产安全事故发生。

（八）完善城市河湖引、补水运行方案，每月按时完成河湖引水自主巡查。委托第三方对重点景观河道实施水质监测，共化验指标7580个。按流量计核定水量，保障上元门、化纤水厂引补水系统正常运行，截至11月底，上元门、化纤厂共补水1.25亿吨。宝塔桥、三汊河断面水质全年达标。

（九）按要求督促六城区排水管养单位持续完善排水设施突发事件快速反应机制，督促相关责任单位落实突发事件应急处置。联合鼓楼区江东街道办事处在鼓楼区长江之家小区开展《2023年居民小区防汛排涝监测预警联动应急演练》活动。

（十）按局要求完成全年污水厂考核任务，代拟考核简报4份报局；完成主城污水厂及三座净水站全年水质检测任务，出具检测报告286份；完成三座净水站延续运行采购手续，1至11月份累计处理水量1259万吨，拨付运营费用2412万元。

（十一）按期完成数字孪生南京智慧水务－城市排水达标区（中保河中保北河流域）建设先行先试项目。完成南京市智慧水务二期- 城市生命线 安全工程试点建设（城市内涝场景和供水爆管场景）传感器安装和系统初步开发。

（十二）持续完善南京市城市排水监管系统开发安全隐患处置模块，督促各区闭环处置日常巡查发现安全隐患问题，逐个销号，建立电子化台账，利用信息化手段确保安全隐患问题高效、高质、闭环处置。到目前为止，针对9处危化品、燃气等危险源点位，设立定期提醒机制，由市水务中心和管理责任主体定期巡查；并整合多方巡查、检查，统一纳入风险隐患点管理模块，全年共闭环处置安全风险隐患756处，极大的提升了安全隐患问题整治效率。

四、存在问题及原因分析

按照党的二十大报告对未来五年的规划蓝图，对照市委市政府和市局对水务事业高质量发展的目标和要求，城市排水行业发展和水务设施监管调度工作还存在着诸多问题和挑战。

（一）排水设施维护管理工作与城市高质量发展、人民群众的美好生活要求还有差距。由于现状设施标准低、欠账多，管养主体多，建、管、养还有脱节的情况，还有管理不到位的盲区，还存在管理粗放的环节。

（二）排水设施管理维护工作还存在诸多的短板弱项。排水户源头管理模式目前还较为粗放，园区和功能板块内设施还存在失管失养、检查井未装防坠网的情况，存在安全隐患；部分河道安全警示标志和安全设施还未配置到位。

（三）排水建管养体制机制方面深层次问题还有待改革突破。雨水系统的上下游、左右岸的统筹协调，污水系统厂网一体化考核付费机制的突破，园区、功能板块自建自管的排水设施的维护管养，通沟污泥的规范处置等，这些深层次问题都还有待破解。五、有关建议

随着水环境综合整治的不断推进，城市排水、河湖水体的面貌有了彻底的改变，不论是市委市政府的工作部署，还是群众对治水成果获得感和幸福感的提升，都对我们的管理工作提出了新的挑战和更高的要求，水务设施管理要实现三个新突破：

（一）精细化养护。积极探索排水户分级分类管理，在鼓楼区开展先行先试，总结成果和经验，争取在全行业推开。推进城市河道的全覆盖考核工作，提高河道管养水平。督促园区、功能板块完善体制机制，推进园区板块排水设施养护正常化。开展一对一指导服务，逐个推进。

（二）系统化提升。污水处理进一步提质增效，探索污水处理付费机制和厂网一体化管理模式的改革，从目前的按处理水量付费向污染物削减量付费转变。推进通沟污泥处置，通过资金保障、加强考核等手段，促使养护单位主动将污泥送至规范的处置场所，推动国有投资建设的处置设施发挥投资效益。

（三）数字化赋能。加强信息化建设与融合，抓住城市生命线安全工程建设的机遇，融合完善城市排水监管系统，太湖流域污水监管系统，城北生态补水系统等现有信息系统，同时推进市区共建，将各区现有信息化成果整合，做好共享，共同推进市区两级信息化建设水平。积极推进主城区城市河道水位计加装补装工作，为安全度汛打下良好基础。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

我中心按照要求积极开展2023年度绩效自评价工作，通过日常考核、检查、验收等方式收集资料及数据，并对其进行分析。从部门决策、部门管理、部门履职、履职绩效及可持续发展能力五个方面进行综合分析和评价，最终形成本年度部门整体绩效自评价报告。

通过开展绩效自评价工作可以有效加强单位的财政预算资金管理，提高财政资金使用效率，可以进一步提高单位的管理水平。

附件：1.指标体系得分情况

2.其他需要说明的情况