附件1

| 建邺区湖西街等道路积淹水整治工程投资估算表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 工程或费用名称 | 核定投资 （万元） |
| 一 | 工程费用 | 492.90 |
| 1 | 湖西街（水西门大街-应天大街） | 326.52 |
| 2 | 福园街（云锦路-湖西街） | 45.93 |
| 3 | 茶南大街（水西门大街-福园街） | 87.75 |
| 4 | 梦都大街与扬子江大道交叉口 | 3.94 |
| 5 | 白龙江西街（乐山路-燕山路） | 21.92 |
| 6 | 雨润大街绕城入口 | 6.84 |
| 二 | 工程建设其他费用 | 404.01 |
| 1 | 项目前期工作咨询费（可研编制费） | 3.49 |
| 2 | 工程勘测费 | 6.01 |
| （1） | 工程勘测费 | 4.93 |
| （2） | 测量测绘费 | 1.08 |
| 3 | 工程设计费 | 28.45 |
| 4 | 招标代理服务费（含清单、招标控制价编制） | 5.62 |
| （1） | 招标代理费 | 3.75 |
| （2） | 招标控制价（含清单）编制费 | 1.87 |
| 5 | 建设工程交易服务费及招投标公证费 | 0.58 |
| 6 | 场地准备及临时设施费 | 4.93 |
| 7 | 建设单位管理费（含项目代建管理费） | 19.30 |
| 8 | 建设工程监理费 | 16.27 |
| 9 | 工程造价咨询服务费 | 4.35 |
| （1） | 结算审核费（基本费+效益费） | 2.37 |
| （2） | 决算审计费 | 1.99 |
| 10 | 工程保险费 | 1.48 |
| 11 | 材料检测试验费 | 4.93 |
| 12 | CCTV 检测费 | 5.56 |
| 13 | 建设工程放（验）线费、跟踪测量费、竣工测量费 | 9.82 |
| （1） | 放（验）线、跟踪测量费 | 8.33 |
| （2） | 竣工测量费 | 1.49 |
| 14 | 绿地临时占用费、树木砍伐、移植、修剪补偿费 | 8.81 |
| 15 | 城市道路挖掘修复费 | 190.66 |
| 16 | 水、电、燃气接入费 | 0.00 |
| 17 | 交通维护费 | 19.40 |
| 18 | 第三方咨询评估费 | 3.45 |
| （1） | 第三方咨询评估费（可研） | 1.58 |
| （2） | 第三方咨询评估费（初设） | 1.87 |
| 19 | 工程监测费 | 5.00 |
| 20 | 安全影响评价咨询服务费 | 35.00 |
| 21 | 杆管线迁移补偿费 | 20.00 |
| 22 | 公路补偿 | 10.00 |
| 23 | 不动产单元代码（申请） | 0.90 |
| 三 | 预备费用 | 89.70 |
| 1 | 基本预备费 | 89.70 |
| 四 | 建设项目总投资 | 986.61 |