附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（城北污水系统管网排查—专项整治第五批工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

根据《南京市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的要求，结合水务集团的建设计划，根据前期水质检测、摸排情况分析及项目整改计划，按照分片区、流域整改和提质增效见效快为原则综合考虑，系统管网优先实施对系统水质影响较大的片区及节点，因此城北污水系统管网排查专项整治工程（第一批）工程已经优先实施了 F 片区、过河管、管道无出路等，城北污水系统管网排查专项整治工程（第二批）、城北污水系统管网排查专项整治工程（第三批）工程为 A 片区，城北污水系统管网排查—专项整治第四批工程为 B、E 片区，本批次主要整改 C、D 片区的主次干管。

本工程位于南京市鼓楼区，片区水系主要为惠民河，共涉及19条道路污水管道整治。

实施城北污水系统管网排查—专项整治第五批工程，可改善雨污混接，提高污水管网质量，减少外水入渗，进一步提高城北污水处理厂进水浓度，保障水环境安全，降低管道运行水位，保证污水主管运行安全。

本工程符合《南京市主城污水主次干管专项规划（2018—2035）》中相关要求。由于管道为现状管线整改，基本为原管径原管位，不涉及征地拆迁，满足文保、水利、生态保护的要求。

（2）主要内容：

城北污水系统管网排查—专项整治第五批工程工程范围内共涉及DN200~DN1000 污水重力管约 21.3km，本次修复缺陷管网共计 7.3km，其中开挖更换现状 DN200~DN600 污水管长为 4.4km，内衬修复现状 DN200~DN1000污水管长为 2.4km，工程性清疏 0.3km，点修 0.2km，同步更换雨水管 0.1km。修复市政道路下问题检查井及井盖共 25 座，增设液位计 4 个，流量计2 个。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目投资概算约为9266.25万元，2025年专项债总额5300万元。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程的建设保障了城北污水处理厂的正常运行，恢复污水主管通水功能，能有效的改善水环境，保证地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

（2）环境效益

项目实施后可以提高污水处理厂进厂浓度，提升了城北污水系统水环境质量，减少污水管网渗漏对河道、地下水及土壤的污染，营造水清景美的水生活环境，有力保障了人民的生活质量，最终为长江生态保护修复提供有力支撑。

（3）经济效益

尽管污水管网治理工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本次改造工程实施，旨在改善雨污混接，提高污水管网质量，减少外水入渗，提升污水处理厂进水浓度。同时为惠民河水质稳定达标提供保障。

目前已有12条道路污水管道改造完成，养护成本明显降低。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年6月开工建设，预计2026年12月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对城北污水系统管网排查—专项整治第五批工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年6月开工建设，预计2026年12月完工。该项目投产运行后，将大大消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水收集率，解决系统内部分管道高水位运行等问题，从而提高城市排水和治污能力，降低城北污水处理厂运行负荷，改善南京市水体水环境。

- 存在问题

因施工区域位于市中心，施工过程中存在投诉情况。

五、有关建议

与各相关部门加强沟通、做好配合，抓紧推进工程建设，同步加强文明施工措施；尽快完成管网整治建设工作，完善建设手续。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表