附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（铁北污水系统管网排查—专项整治第四批工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

根据《南京市城镇污水处理提质增效精准攻坚“333”行动方案》的要求，结合水务集团的建设计划，铁北污水系统项目计划利用3至5年时间对片区污水管网（含新移交）进行整改。已立项实施的铁北污水系统管网排查—专项整治工程（第一批）、铁北污水系统管网排查-专项整治工程（第二批）及铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程对铁北污水收集处理系统部分缺陷管网进行了整改。根据集团前期建设计划，依次启动，本次启动的铁北污水系统管网排查—专项整治第四批工程，主要实施A片区污水管网整改。本工程位于南京市栖霞区，片区水系范围为西起幕府山、东至燕城大道、南至迈化路、北至长江，总面积约13.1km2，共涉及25条道路污水管道整治。

实施铁北污水系统管网排查—专项整治第四批工程，可提高污水处理厂进水浓度，提升区域的水环境质量。在管道高水位且存在结构性缺陷的情况下，存在污水入河风险，对河道水环境造成不良影响。

本工程符合《关于铁北污水收集系统排水管网检测排查实施方案的批复》，立项号为宁排水〔2018〕960号中相关要求。由于管道为现状管线整改，基本为原管径原管位，不涉及征地拆迁，满足文保、水利、生态保护的要求。

（2）主要内容：

铁北污水系统管网排查—专项整治第四批工程位于南京市栖霞区，A片区工程范围西起幕府山、东至燕城大道、南至迈化路，北至长江，涉及燕园路、嘉善路、徐家村街等25条道路下污水管道整治。共整治DN400~DN600污水管约3.7千米，其中更换DN400~DN600污水管约2.2千米，非开挖修复DN400~DN500 污水管约1.5千米，局部点位修复、机械清理方式整治缺陷80处；修复市政道路下问题检查井井盖共95个，增设液位计10套。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目投资概算为6204.36万元，其中2025年专项债总额2800万元。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程的建设保障了铁北污水处理厂的正常运行，恢复污水主管通水功能，能有效的改善水环境，保证地区的可持续发展，为居民提供更好的生活环境。

（2）环境效益

项目实施后可以提高污水处理厂进厂浓度，提升了铁北污水系统水环境质量，减少污水管网渗漏对河道、地下水及土壤的污染，营造水清景美的水生活环境，有力保障了人民的生活质量，最终为长江生态保护修复提供有力支撑。

（3）经济效益

尽管污水管网治理工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

本次改造工程实施，旨在修复管道结构性缺陷和功能性缺陷，提高污水管网质量，提升污水处理厂进水浓度。

目前部分道路污水管道改造已完成，养护成本明显降低。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年7月开工建设，2025年12月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对铁北污水系统管网排查-专项整治第四批工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年7月开工建设，2025年12月完工。该项目投产运行后，将大大消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水收集率，解决系统内部分管道高水位运行等问题，从而提高城市排水和治污能力，降低铁北污水处理厂运行负荷，改善南京市水体水环境。

四、存在问题

因施工区域部分位于居民区，施工过程中存在投诉情况。

五、有关建议

与各相关部门加强沟通、做好配合，抓紧推进工程建设，同步加强文明施工措施；尽快完成管网整治建设工作，完善建设手续。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表