2025年度栖霞区水务局污水处理运营维护专项资金

绩效自评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为完善栖霞山西片区污水收集系统，保障仙林系统污水管网安全稳定运行，提升区域水环境质量，经市水务局批复同意实施仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程。仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程由栖霞区水务局牵头实施，建设单位为南京市栖霞区长江堤防管理所，主要建设内容为建设7号路、经二路、亭子桥路及便民河路新建DN300～DN600污水管，全长约3.4千米，取消金陵石化污水临时泵站、一号及二号临时泵站，新建一座市政污水泵站。经各参建单位齐心努力，工程于2025年6月完工。

（二）项目资金情况

仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程概算审定为6175.77万元。所需资金由市级水务资金统筹安排。

根据南京市水务局、南京市财政局文件《关于下达2024年水务建设项目第四批补助资金的通知》（宁财农〔2024〕233号）、《关于下达2025年水务建设项目第二批补助资金的通知》（宁财农〔2025〕116号）、《关于下达2025年水务建设项目第四批补助资金的通知》（宁水发〔2025〕181号），截至目前，项目资金已到位4958万元，已支付工程进度款4950.345262万元。

（三）绩效目标

绩效评价总目标：坚持公开公正原则、科学规范原则、客观性原则、突出重点原则、绩效相关原则。通过对项目各项绩效指标完成情况的绩效评分和综合分析，客观公正地评价项目的实施绩效，切实加强项目的财政资金管理，强化各级财政、水利部门财政支出管理意识，提高各级财政资金使用效率。

绩效评价年度目标：通过本次绩效评价，加强仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程的财政资金管理，发现总结工程建设管理中的薄弱环节和成功经验，进一步提高建设管理水平。

二、评价结论

2025年，在市水务局的关心指导下，栖霞区水务局进一步贯彻落实“全面实施绩效管理”重要精神，提高财政政策绩效评价工作的科学性和规范性，圆满完成仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程的建设任务。加强水利专项资金绩效管理，不断提高资金使用效益。本次绩效评价自评得分100分。

三、项目成效

仙林污水收集系统（栖霞山西片区）管网建设工程的完成，消除了仙林污水收集系统现状污水管网的安全隐患，完善了7号路、经二路、亭子桥路及便民河路的污水管网，保障了污水管道的安全运行，并提高了片区污水收集率。

四、存在问题及原因分析

无

五、有关建议

无

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

无