附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

(城东污水系统管网排查—专项整治第三批工程（马群黄马路等14条道路）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实中央环保督察问题整改工作要求，聚焦生活污水收集处理效能不高、主城污水管网整改进度不快等问题，进一步加快推进主城污水管网改造建设，确保2025年完成污水管道整改约280公里，2022年10月，南京市水务局印发《关于进一步做好中央环保督察问题整改 主城污水管网改造建设项目前期工作的通知》，其中城东片区需整改管网约65公里。

根据前期对接以及现有的排查检测资料，马群片区存在较多问题，拟对马群片区污水管道进行整改，项目完成后，可修复城东污水缺陷管网约6.7公里，结合其他相关项目，共完成央督城东片区管网整改约66.8公里，满足中央环保督察问题整改工作要求。

为做好中央环保督察问题整改，消除城东污水收集系统现状污水管网的安全隐患，完善马群片区的污水管网，减少污水外渗、外水倒灌，降低管道运行水位，提升片区污水管道收集效能，改善区域水环境质量，特开展本次城东污水系统管网排查—专项整治第三批工程（马群黄马路等14条道路）。

（2）主要内容

本次工程主要对马群片区黄马路等14条道路下污水管道整治修复，主要建设内容如下：

1．整段改造修复：对仙林大道（环陵路-金马路）、马群新街（陶家营路-中山门大街）、顾家营路（中山门大街-余粮路）、余粮路（顾家营路-五棵松路）等4条道路下污水管道进行整段整治，其中开挖更换DN300~DN600污水管约3.2千米，开挖管材采用球墨铸铁管，顶管管材采用顶管专用球墨铸铁管；非开挖修复DN400~DN500污水管道约50米，采用翻转式原位固化、不锈钢快速锁等工艺；同步更换DN300~DN400雨水管道49米，管材采用球墨铸铁管。

2．局部改造修复：对黄马路（君隆检测-仙林大道）、神马路（金马路-绕城公路）、陶家营路（环陵路-绕城公路）、中山门大街（双拜岗路-马群南路）、马群南路（中山门大街-绕城公路）、农科院路（农产品加工研究所-绕城公路）、紫杨路（星海路-星灿路）、星灿路（星海路-星瀚路）、星瀚路（星海四路-星灿路）、星宿路（紫杨佳园-星瀚路）等10条道路下污水管道进行局部整治，其中开挖更换DN300~DN500污水管约1.5千米，开挖管材采用球墨铸铁管，顶管管材采用顶管专用球墨铸铁管；非开挖修复及障碍物清除DN300~DN1000污水管道约2.0千米，采用翻转式原位固化、水力铣削等工艺。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目投资概算约为8048.85万元，2025年专项债总额3200万元。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

本工程属于城市基础设施建设项目，受益的是城市整体，对于消除环境污染、恢复自然生态环境、保护和挖掘历史文化遗产、 整合城东地区旅游资源、改善市民生活环境、促进投资和经济发展、提升城市综合竞争力具有极大的促进作用，将大幅提升南京城市环境在全国的地位和美誉度，使得南京城市形象和综合竞争力得到提高，其社会效益极其显著。

（2）环境效益

本工程完善片区污水管网修复，针对城东污水系统“高水位、低浓度”的问题，结合雨水、河道水系，摸清污水管网家底，找准影响污水正常运行管道的问题，全面整改雨污混接、错接、漏接、破损的管道以及检查井，对结构性和功能缺陷的管道进行维修改造，减少污水外渗或河水、地下水倒灌，提升污水收集处理能力，一定程度上提升水环境质量，改善市容市貌，营造清新怡人的生活环境，造福百姓，有利于增进市民身体健康，提高了人民的生活质量。

（3）经济效益

尽管污水管网治理工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

- 评价情况

- 项目特点分析

建设本工程，旨在整治缺陷污水管道，完善马群片区的污水管网，减少污水外渗、外水倒灌，提高污水系统的密闭性，提升片区污水管道收集效能、改善区域水环境。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2024年7月开工建设，预计2026年6月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对城东污水系统管网排查—专项整治第三批工程（马群黄马路等14条道路）专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

- 项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2024年7月开工建设，预计2026年6月完工。该项目投产运行后，将大大消除现状管道的安全隐患，保障管道的安全运行，提高污水收集率，解决系统内部分管道高水位运行等问题，从而提高城市排水和治污能力，降低城东污水处理厂运行负荷，改善南京市水体水环境。

四、存在问题

项目施工区域主要位于市政道路机动车道上，道路交通组织协调困难，对施工区域内交通影响较大。

五、有关建议

本工程管道修复整治后尽快完善管养手续，对管道进行日常养护及管理，避免其它施工对污水管道功能造成影响。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表