附件2-5

江苏省政府专项债券项目绩效自评价报告

（城北-铁北污水收集系统联通二期工程）

- 项目情况

（一）项目基本情况

（1）项目背景

该项目所在地南京为长江经济带重点城市，服务于南京市城北、铁北污水处理厂，收集长江干流南京市城北、铁北地区污水。建设内容包括：沿北苑西路、华电东路、迈化路联通新建DN600-DN1000球墨铸铁进水管2500米；沿北苑西路、网板路、营苑北路联通新建DN1000球墨铸铁压力出水管2000米；按5万m3/d规模对华飞泵站进行改建。项目建设可打通两大片区通道，解决城北厂应急检修期间往铁北系统调度的需求，提高环境风险防范能力。

项目生成符合相关政策文件及上位规划要求，是解决城北污水处理厂应急检修期间污水出路，保障污水系统安全及水环境质量的必要措施，项目的建设也可提高污水系统运行效率及设施利用率。通过系统联通建设，能有效缓解现状污水高水位运行现状，保障污水处理厂的正常运行，能降低管道养护难度，同时也是落实规划对污水系统布局的要求，是确保城市排水安全、保障城市水体环境、促进城市可持续发展的综合性工程。

（2）主要内容：

本工程建设地点位于南京市玄武区、栖霞区，工程范围东至墨香路，西至华电路，南至恒嘉路，北至迈化路。工程建设规模及主要内容为：新建泵站DN600-DN1000进水重力管，实施长度约2.5千米，管材采用III级钢筋混凝土管、球墨铸铁管，顶管施工并同步新建控制闸门井1座，控制阀门井2座；新建泵站DN1000污水压力管，接驳现状城北-铁北污水收集系统联通一期工程联通管，实施长度约2.0千米，管材主要采用球墨铸铁管，开挖施工，局部过节点采用球墨铸铁管，顶管施工。

（3）实施方式：用于项目建设阶段工程费用投入。

（4）资金投入：本项目投资概算约为12260万元，其中2025年专项债总额4100万元。

（5）资金使用：专项债资金全部实行专账管理、专款专用，严格执行集团公司资金审批办法，按月度资金计划把控项目支出，确保专项债资金能最大限度地发挥其作用，实现巨大的社会效益。

（二）绩效目标

（1）社会效益

项目建设可打通两大片区通道，解决城北厂应急检修期间往铁北系统调度的需求，提高环境风险防范能力。

（2）环境效益

通过系统联通建设，能有效缓解现状污水高水位运行现状，保障污水处理厂的正常运行，能降低管道养护难度，同时也是落实规划对污水系统布局的要求，是确保城市排水安全、保障城市水体环境、促进城市可持续发展的综合性工程。

（3）经济效益

尽管污水联通系统工程并不直接产生经济效益，但污水收集和处理是投资环境的重要内容，对于吸引投资具有重要影响。本项目完成后，地区水环境将得到明显改观，水环境污染问题逐步得到解决，有利于投资环境的改善，增加招商引资的吸引力。

二、评价情况

（一）项目特点分析

解决城北污水处理厂应急检修期间污水出路，保障污水系统安全及水环境质量的必要措施，项目的建设也可提高污水系统运行效率及设施利用率。绩效评价主要集中为过程指标和产出指标，以评价项目资金管理、项目建设进度、安全生产等相关情况。

（二）评价思路方法

项目资金管理评价主要依据《专项债券项目资金使用协议》等对专项债券资金的使用管理要求设置细化指标，进行管理、考核。

（三）评价工作情况

对照设置的考核指标和评分依据逐项进行跟踪评价，评判各项指标实际完成情况。专项债券的使用确保项目建设顺利进行，项目于2025年2月开工建设，预计2026年12月完工，债券资金严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证专项债资金专款专用。

（四）绩效评价结论

根据江苏省预算项目支出绩效指标体系，对城北-铁北污水收集系统联通二期工程专项债券资金从过程、产出、效益、满意度四个维度进行自评价，资金管理规范，项目进展顺利，目前项目正在建设中，工程实施过程中未发生造成重大社会影响的质量安全事件，综合评分等级为“优”。

三、项目绩效

专项债券主要用于项目建设阶段工程费用的使用，2025年2月开工建设，预计2026年12月完工。该项目投产运行后，将打通两大片区通道，解决城北厂应急检修期间往铁北系统调度的需求，提高环境风险防范能力。是确保城市排水安全、保障城市水体环境、促进城市可持续发展的综合性工程。

四、存在问题

因施工区域位于居民区，施工过程中存在投诉情况。

五、有关建议

与各相关部门加强沟通、做好配合，抓紧推进工程建设，同步加强文明施工措施；尽快完成打通管网联通工作，完善建设手续。

附表：江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表